## day01

### 项目经理

| **序号** | **任务** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本地创建mysql数据库 |  |
| 2 | 从远程仓库拉取后端项目代码，安装依赖，跑起来 |  |
| 3 | 从远程仓库拉初始前端项目代码，安装依赖，连接本地后端项目，跑起来 |  |
| 4 | 对前端项目做初始化git仓库 |  |
| 5 | 建立创建其他两个分支（三个分支） |  |
| 6 | 建立远程仓库，并上传本地前端项目（三个分支） |  |
| 7 | 在远程仓库上拉进来小组成员 |  |
| 8 | 在登录禅道，登录禅道任务分工 |  |
| 9 | 确定交叉测试对象小组， 确定答辩顺序 |  |
| 10 | 下班前通知提交禅道日志 |  |

**组员**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 从组长的远程仓库中拉下来代码，安装依赖，启动（连接组长的后端服务器） |  |
| 2 | 排期（按4.5天） |  |
| 3 | 按期开发，确保在**自己的开发分支**上开发 |  |
| 4 | 禅道提交 开发日志 |  |
| 5 | 提交git |  |

**day02**

全天： 开发中

**项目经理**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织开早会，每人三件事。 1. 昨日工作回顾 2. 今天工作安排 3. 是否有风险 |  |
| 2 | 下班前检查禅道日志 |  |

**组员**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参加早会 |  |
| 2 | 按期开发 |  |
| 3 | 禅道提交 开发日志 |  |
| 4 | 提交git |  |

**day03**

全天： 开发中

**项目经理**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织开早会，每人三件事。 1. 昨日工作回顾 2. 今天工作安排 3. 是否有风险 |  |
| 2 | 下班前检查禅道日志 |  |

**组员**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参加早会 |  |
| 2 | 按期开发 |  |
| 3 | 禅道提交 开发日志 |  |
| 4 | 提交git |  |

**day04**

全天： 开发中，确保当天全体完成开发，合并到develop

**项目经理**

| **序号** | **内容** |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开早会，每人三件事。 1. 昨日工作回顾 2. 今天工作安排 3. 是否有风险 |  |
| 2 | 同步进度，确保全体完成开发 |  |
| 3 | 下班前检查禅道日志 |  |

**组员**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参加早会 |  |
| 2 | 按期开发 |  |
| 3 | 禅道提交 开发日志 |  |
| 4 | 提交git |  |

**day05**

上午：

1. 自测：自己对照排期，逐一进行功能检查，是否完成。 10:00点前完成。
2. 团队review ：全体成员逐一讲解自己的代码，其他人给出意见，做记录（后边有个表格）。12点前完成。
3. 合release：按review的结构进行修改，最后把代码合并到release分支。(先pull，再push)

下午： 交叉测试，提bug（**下午3:00**）

1. 数据库是本地的，数据要有意义

**项目经理**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织小组内代码review ，提交review报告 | 上午 |
| 2 | 整体合并到release分支 | 上午 |
| 3 | 小组长本地build ，建立web服务器， 将地址发出来给**测试小组** | 下午 |
| 4 | 小组交叉测试，通过禅道提bug |  |
| 5 | 督促核实bug 状态是已关闭 |  |

**组员**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自测 | 上午 |
| 2 | 参加代码review | 上午 |
| 3 | 按review结果进行调整，并自测 | 上午 |
| 4 | 合并分支到release | 上午 |
| 5 | 提交git | 上午 |
| 6 | 登录禅道解决bug， 确保bug 状态是已关闭 | 下午 |

**day06**

上午：解决小量bug，合并到master，上线，PPT组内预演

下午：答辩（2:30）

**项目经理**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 少量解决bug | 上午 |
| 2 | 合并到master，上线 | 上午 |
| 3 | PPT预演 | 上午 |
| 4 | 组织答辩 | 下午 |

**组员**

| **序号** | **内容** | **是否完成** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修改bug | 上午 |
| 2 | 合并代码 | 上午 |
| 3 | 提供PPT素材 | 上午 |
| 4 | 参与答辩 | 下午 |

**小组日报-示范**

日报，是程序员的日常工作之一，在下班前提交。

主要内容有三个：

1. 进度是否正常
2. 今天完成了什么
3. 明天计划做什么

如果有可能会影响进度的风险点（技术不会，需求不清楚，需要其他同事配合....）要额外列出来。

**早会** - **看板**

第X组，组长：XXX, 2021-02-21日，（第1/5天）

1. 张晓华，企业管理模块，整体进度：20%

今日完成：需求文档阅读；熟悉的api的调用方法； 搭建了页面的基本布局。

明日计划：实现添加功能；

风险点：无

1. 张晓华，题库管理模块，整体进度：10%

今日完成：需求文档阅读；熟悉的api的调用方法； 搭建了页面的基本布局。

明日计划：实现添加功能；

风险点：不知道下拉列表的联动是如何实现的，还要去调研一下。

**代码review-示范**

时间：2020-12-30 星期二

参与人员： **张小花** 吴昊天 陈晓明 高丽云 杜佳 高成学 范逸臣 李美凤

建议顺序：按业务顺序进行

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张小花 | 吴昊天 | 陈晓明 | 高丽云 | 杜佳 | 高成学 | 范逸臣 | 李美凤 |
| 张小花 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吴昊天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈晓明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高丽云 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杜佳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高成学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范逸臣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李美凤 |  |  |  |  |  |  |  |  |